|  |  |
| --- | --- |
| **Fecha** | 16/02/2024 |
| **Hora:** | 9:00 am |
| **Duración:** | 30 minutos |
| **Participantes** | Estudiante de Maestría Alejandro Velásquez  Estudiante de Doctorado Claudia Gómez |
| **Temáticas:** | 1. Presentación Cronograma Propuesta  2. Avance de la Ontología  3. Establecer compromisos de acuerdo con el cronograma  4. Compromisos |
| **Enlace Grabación** | [Video-20240216\_144030-Meeting Recording.mp4](https://eafit-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/cygomezl_eafit_edu_co/EeMVDDg4jZBDm4xsaWzWnlgB1PH8ntS2tt8IrHFA2pgAbQ?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOnsicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcml2ZUZvckJ1c2luZXNzIiwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=kcBijq) |

|  |
| --- |
| **Avances de Reunión** |
| 1. El documento de anteproyecto (propuesta) muestra un avance hasta el cronograma 2. Alejandro Presenta avances en el desarrollo del cronograma específicamente en la **Etapa I: Entendimiento del Negocio** donde ha realizado la revisión de bibliografía. Adicionalmente, presenta avances en la definición de la Ontología; presentando la organización de los componentes del modelo, cumpliendo con las relaciones entre componentes y la incorporación de sus atributos funcionales en la herramienta Protégé Versión 5.6.3. 3. En la **Etapa II: Comprensión de los datos**, se está explorando la creación del corpus usando la técnica de WebScraping. |

|  |
| --- |
| **Compromisos** |
| 1. Estar disponible para la **reunión** a primera hora el día 26 de febrero del año en curso con el Profesor José Aguilar, en las instalaciones de EAFIT o modalidad virtual según el caso.   Responsables: Profesor José, Alejandro y Claudia   1. **Revisión ágil** del documento propuesta, solo un chequeo de la estructura.   Responsable: Profesora Claudia Gómez   1. Facilitar **material** sobre **webScraping** de apoyo Etapa II   Responsable: Profesora Claudia Gómez   1. Avanzar en el documento formal de **capítulo resultados**, específicamente la Etapa I para la fecha de la reunión con el profesor José Aguilar. Adicionalmente seguir con el desarrollo de la Etapa II.   Responsable: Alejandro Velásquez |
| **Observaciones:**   1. Muestra avances significativos en su propuesta y en el desarrollo del proyecto |

|  |
| --- |
| **VoBo Supervisor:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Firma** |